南宁市青少年活动中心明秀总部青少年舞蹈艺术及国防体适能多功能实践馆项目

比选文件

采购人：南宁市青少年活动中心（单位公章）

2025年12月13日

目录

第一章比选公告	1

第二章供应商须知	4

第三章比选文件和响应文件组成	5

第四章比选评审方法和标准	9

附表一：资格性审查标准	11

附表二：符合性审查标准	12

附表三：详细评审记录表	13

附表四：评审结果汇总表	14

附表五：评审意见表	15

第五章响应文件格式要求	17

一、响应函	18

二、法定代表人身份证明	19

三、授权委托书	20

四、工程报价明细表	21

五、资格证明文件	22

六、供应商资格声明书	23

七、小微企业声明函	24

八、业绩一览表	25

九、实施方案	26

第六章其他说明	27

# 第一章比选公告

南宁市青少年活动中心明秀总部青少年舞蹈艺术及国防体适能多功能实践馆项目经批复后将开展施工建设，现对该工程设计施工进行公开比选，现邀请符合资格条件的供应商前来参加比选。具体情况如下：

一、项目基本概况：

1.项目名称：青少年舞蹈艺术及国防体适能多功能实践馆

2.项目地点：南宁市西乡塘区明秀东路189号

3.项目控制价：50万元（含税）

4.计划工期：30日历天（自合同签订之日起计算）

5.采购方式：比选

6.比选人：南宁市青少年活动中心

7.比选范围：（1）场馆设计与施工：新建临时性轻钢结构多功能训练馆（建筑面积约200平方米）的设计（含整体方案创意、各区域内容深化、视觉设计及制作、控制系统搭建等）、材料采购、加工、运输、安装；（2）室内装修与设施配置：地面处理、功能分区建设、电气系统、照明、通风降温、消防应急设施安装等；（3）户外场地改造：改造体能训练跑道，体适能训练设施建设；（4）全套施工设计图纸（含建筑、结构、电气布局等）。

具体施工范围、技术要求及工程量以设计图纸和工程量清单为准（详见附件）。

二、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照，须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2.具有有效的安全生产许可证；

3.投标人近三年（2022年10月1日至今）至少完成过1项合同金额不低于30万元的房屋修缮或建筑装饰类类似业绩（须提供中标通知书、合同或竣工验收报告复印件）；

4.供应商在“信用中国”网站，中国政府采购网查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

三、比选文件获取：

1.本比选文件和相关资料发布在南宁市青少年活动中心的官方网站。欢迎符合条件的单位报名；

2.本次比选文件和相关资料由符合条件的单位自行下载或联系南宁市青少年活动中心办公室，联系电话为3134798，发布时间为2025年12月13日至2025年12月19日；

3.报送时间：自比价文件发布起至2025年12月19日18:00；

4.响应文件寄送或现场投递地址：南宁市青少年活动中心明秀总部（明秀东路189号）办公室；

5.联系人和联系方式：苏老师 0771-3134798

四、响应文件递交及开启：

1.响应文件递交截止时间：2025年12月19日18时00分，逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接收。

2.开启时间：2025年12月20日9时00分

3.响应文件开启地址：南宁市青少年活动中心明秀总部（明秀东路189号）

4.供应商不用到场，只通知中标单位中标结果。

五、采购人信息：

名称：南宁市青少年活动中心

地址：明秀东路189号

联系方式：0771-3134798

# 第二章供应商须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 青少年舞蹈艺术及国防体适能多功能实践馆项目 |
| 2 | 工程地点 | 南宁市西乡塘区明秀东路189号 |
| 3 | 比选范围 | （1）场馆设计与施工：新建临时性轻钢结构多功能训练馆（建筑面积约200平方米）的设计（含整体方案创意、各区域内容深化、视觉设计及制作、控制系统搭建等）、材料采购、加工、运输、安装；（2）室内装修与设施配置：地面处理、功能分区建设、电气系统、照明、通风降温、消防应急设施安装等；（3）户外场地改造：改造体能训练跑道，体适能训练设施建设；（4）全套施工设计图纸（含建筑、结构、电气布局等）。具体施工范围、技术要求及工程量以设计图纸和工程量清单为准（详见附件）。 |
| 4 | 建设规模 | 见施工图纸和工程量清单 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 供应商资格要求 | 同第一章“比选公告”的资格要求 |
| 7 | 比选有效期 | 90日历天 |
| 8 | 响应文件份数 | 正本1份副本5份 |
| 9 | 评选方法 | 综合评分法 |
| 10 | 比选文件获取时间 | 同第一章“比选公告”的时间 |
| 11 | 响应文件递交截止时间及地址 | 同第一章“比选公告”的时间及地址 |
| 12 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至竣工验收合格 |
| 13 | 质保期 | 竣工验收合格后1年 |
| 14 | 项目经理要求 | 具备建筑工程专业贰级（含以上）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人在开工时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理 |
| 15 | 报价依据 | 《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 |
| 16 | 其他 |  |

# 第三章比选文件和响应文件组成

一、比选文件的组成

1.本项目的比选文件包括下列文件及所有发出的补充资料及比选答疑内容。比选文件包括下列内容：

第一章 比选公告

# 第二章 供应商须知

第三章 比选文件和响应文件组成

第四章 比选评审方法和标准

第五章 响应文件格式要求

第六章 其他

2.供应商应仔细阅读比选文件，按比选文件的规定与要求编写响应文件。如果响应文件与比选文件的规定与要求不符合，则供应商应自行负责。凡与比选文件中的规定有不符合的响应文件将按未实质性响应比选文件的规定办理。

3.供应商应认真检查比选文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补齐。

4.比选文件的解释权归采购人所有。

5.比选文件的澄清和解释

供应商对比选文件需要澄清和解答的，应在响应文件递交截止日三天前以书面形式（加盖公章）提出，采购人将在合理期限内进行答复。

6.比选文件的修改

6.1比选文件发出后，在提交响应文件截止时间前，采购人可对比选文件进行必要的修改。

6.2比选文件的修改将以书面形式发给所有供应商，供应商应于收到该修改文件后24小时内以书面形式（须加盖单位公章）给予确认。比选文件的修改内容作为比选文件的组成部分，对所有供应商具有同等的约束力。

6.3比选文件的澄清、修改、补遗、答疑等内容均以书面形式明确的内容为准。当比选文件、比选文件的澄清、修改、补遗、答疑等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对比选文件的澄清、修改、补遗、答疑等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在比选文件的修

改、补充通知中予以明确。

6.5在原定响应文件递交截止时间之前，如果出现特殊情况，响应文件递交截止时间需要延迟，采购人应以书面形式通知所有供应商延迟后的响应文件递交截止时间。

二、响应文件的编制

1.响应文件和所有有关文件均应使用汉语文字。除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的组成

2.1响应文件应按第五章“响应文件格式要求”进行编写，如有必要，可以增加附页，但总的页数不超过规定要求，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比选文件要求更有利于招标人的承诺。

2.2响应文件应当对比选文件中要求的有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

2.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求：按照本比选文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相关位置加盖单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.4比选文件正本一份，副本5份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。每册采用左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。当副本和正本不一致时，以正本为准。

技术暗标，包括设计方案、施工组织设计、工程进度计划与保证措施和质量及安全保证措施等内容；技术明标，包括信誉要求资料、其他材料的内容。资格审查，包括资格审查资料的内容

2.5施工组织设计、工程进度计划与保证措施和质量及安全保证措施采用“暗标”评审方式，施工组织设计、工程进度计划与保证措施和质量及安全保证措施的编制与制作应符合相关要求，内容编制与制作要求：

（1）打印纸张要求：所有文字和图表部分统一用70克白色A4复印纸打印装订。

（2）打印颜色要求：除图表可以采用彩色打印外，所有文字部分需采用黑色打印。

（3）正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：可由投标单位自备，并在

正本封面上加盖投标人单位公章，并标识出正本。

（4）副本封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求：采用一整张白色复印纸，整个封面应为空白格式，不得带有任何其他文字、图案、标识、符号等。整个封底应为空白格式。

（5）排版要求：

（a）在正、副本封面后、正文前加技术标文件的目录，目录统一用小四号宋体编排，单倍行间距，段后间距0.5行，标准字距；

（b）各章节的标题统一用三号黑体加粗字体并居中排列；所有正文部分统一用小四号宋体编排，单倍行间距，段后间距0.5行，标准字距。图表部分的字体和排版按图表内容自行定义格式；

（c）各大章之间须分页编排，但不得加任何形式的隔页纸；

（d）除页码外，所有版面均不设页眉和页脚。页码采用阿拉伯数字格式，采用小五号宋体页面底端居中设置，按WORD文档自动插入方式设置。全文页码应当连续，不得分章或单独编码。

（6）图表大小、字体、装订位置要求：各章节图表按照章节顺序在相应章节中插入；对于比较大的图表（如施工进度网络图、施工总平面图等较大图表）可使用A3白色复印纸，但须将复印纸折叠成A4纸大小，并统一装订在全册的最后，图表中字体、字号、颜色及排版格式由投标人自定；装订须左侧胶装且牢固不易拆散和换页，不得分册装订，页数过多时，应当本着突出重点的原则予以缩减。

（7）所有“技术暗标”必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用胶装方式装订。

（8）编写软件及版本要求：全文采用MICORSOFTWORD版本打印；附图：CAD软件；进度计划图：相应的专业软件。

（9）任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。

（10）除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，评标委员会如发现技术暗标副本存在以上规定的情形，则经全体评标委员会成员确认后，按废标处理，并记录在案，该投标文件不再进入后续评审。

（11）其他要求

所有暗标文件放置单独档案袋，暗标总篇幅不得超过60页，双面打印。

3.比选报价

3.1报价中应包含完成本次比选的全部工作以及相关所需的所有费用（最终以实际结算金额为准）。

3.2报价依据及标准：

3.2.1清单计价依据《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；

3.2.2供应商报价不得超过比选文件规定的最高限价，报价超过最高限价的将作否决处理；

4.响应文件的份数和签署

4.1供应商应按本须知规定的份数提交响应文件。

4.2响应文件的副本可采用正本复印件，字迹应清晰易于辨认。响应文件封面的右上角应清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.3响应文件正本和副本的封面应标明项目名称、供应商名称、正本或副本，并加盖供应商公章。

4.4除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由供应商法定代表人签字或其授权委托人签字或盖章。

四、响应文件的递交

1.响应文件的装订、密封与标识

1.1供应商应将响应文件装订成一册。

1.2供应商应将所有响应文件的正副本包装在一个密封袋内。

1.3响应文件密封外层应标（注）明：“项目名称、采购人名称、供应商名称、正本或副本、XX年XX月XX日XX时（即响应文件递交截止时间）以前不得开封”字样，并加盖供应商单位公章。

1.4若供应商响应文件因密封不严、标识不明而造成过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

2.响应文件的递交

2.1响应文件的递交详见《供应商须知》的规定。

2.2供应商的响应文件出现下列情形时将被拒收：

2.2.1未按照本章第四项第1条响应文件的装订、密封与标识的；

2.2.2逾期送达的响应文件。

# 第四章比选评审方法和标准

一、总则

1.为加强评审工作的管理，采购人按照相应法律法规、文件的规定，制定本评审方法；

2.比选小组依据比选文件中的标准、办法对响应文件进行评审，任何其他外部证据均不得作为评审的依据，比选小组由采购人组建，全程由采购人纪委监督；

3.采购人应按综合评分法评审，原则上经比选小组评审综合得分前3名的供应商为中选候选人，采购人应按照推荐顺序，确定排名第一的供应商为中选人；

4.如果排名第一的供应商主动放弃其中选资格或因未遵循比选文件的要求而被采购人取消其中选资格，则由排名第二的供应商获得中选资格，以此类推，如果前三名均放弃中选资格或被采购人取消中选资格，采购人应重新组织比选；

5.评审工作必须遵循“科学、择优、公平、公正”的原则；

6.评审期间，评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄露与评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评审的任何活动。

二、比选小组的工作内容

1.负责本项目的评审工作，依据比选文件制定的评审方法和相应法规处理评审中出现的问题；

2.确定评审需要澄清、核实的内容，并提出处理意见；

3.对响应文件进行初步评审和详细评审，对出现的问题给予处理并提出最终意见；

4.对响应文件进行综合评审和打分；

5.指出技术方案存在需改进的问题（如有时）；

6.推荐排名前3名的供应商为中选候选人；

7.填写和提交书面评审报告。

三、评审程序

1.初步评审（资格性评审、符合性评审）；

2.技术性修正（如有）；

3.澄清（如有时）；

4.详细评审（技术评审、报价评审）；

5.比选情况书面报告；

6.评审意见。

7.备注：报价部分评分标准

7.1低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评审基准价／报价）×30

9.评审时先编制暗标编号，技术暗标评审技术后，再发编号进行核对。暗标编号制作在生态所纪委委员监督下由生态所正式职工制作。制作暗标编号时评标人与无关人员不得在场。

四、比选结果汇总和排序：

1.供应商最终得分=比选小组全体成员对该供应商评分的算术平均值。

2.供应商总得分相同时以报价低的优先排序，如报价也相同则按照技术评审记录中的“施工组织设计、工程进度计划与保证措施和质量及安全保证措施”三项得分高低进行排序。

五、评审报告

比选小组负责填写书面评审报告并递交采购人确定中选人。

## 附表一：资格性审查标准

资格性审查标准

项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 供应商名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效企业营业执照 | 有效的营业执照复印件（加盖公章） |  |  |  |  |
| 2 | 企业资质证书 | 资质证书复印件（加盖公章） |  |  |  |  |
| 3 | 职业资格证书 | 证书复印件（加盖公章） |  |  |  |  |
| 4 | 资格响应 | 提供资格条件条款中的承诺（加盖公章） |  |  |  |  |
| 5 | 供应商在“信用中国”网站（)，中国政府采购网（)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 提供网站的查询截图（加盖公章） |  |  |  |  |
| 结论： | 通过划“√”表示满足，不通过划“×”表示不满足 |  |  |  |  |  |

比选小组全体成员签字：

监督人员签字：年月日

## 附表二：符合性审查标准

符合性审查标准

项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 供应商名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件盖章或签字的情况是否满足比选文件要求 |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明书及授权委托书（如为法定代表人授权时）是否有效 |  |  |  |  |
| 3 | 比选报价是否唯一，且不高于最高限价 |  |  |  |  |
| 4 | 是否响应比选文件其他实质性条款 |  |  |  |  |
| 结论： | 通过划“√”表示满足，不通过划“×”表示不满足 |  |  |  |  |

比选小组全体成员签字：

监督人员签字：年月日

附表三：详细评审记录表

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 报价 | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分30分； 2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价／报价）×30； 3.报价超过控制价的，为无效报价。 | 30 |
| 技术部分（50分） | 设计方案 | - 契合项目核心需求，创意突出，兼顾美观与实用，性价比高，后期运维成本低得15—20分； - 基本满足需求，设计合理，无明显缺陷，性价比中等，运维成本适中，得10分； - 部分偏离需求，设计逻辑性一般，性价比一般，运维成本较高，得5分； - 严重偏离需求，性价比差，设计存在重大漏洞，得3分； - 未提供设计方案，得0分。 | 20 |
|  | 施工组织设计 | 1.施工方案科学、合理、可行，针对本项目重点（如多工种交叉作业、电路改造安全等）有深入理解和专项措施。平面布置图合理，劳动力、材料、机械设备投入计划详尽且与工期匹配度高，得10分； 2.施工方案基本合理可行，对重点难点有分析，措施基本得当，计划安排较合理，得8分； 3.施工方案内容完整，但针对性不强，措施较为常规，计划安排存在部分不合理之处，得5分； 4.方案内容空洞，缺乏针对性，或存在明显错误、遗漏，得3分； 5.未提供得0分。 | 10 |
|  | 工程进度计划与保证措施 | 1.工期承诺明确，网络计划图或横道图清晰、逻辑关系正确。保证工期的措施具体、有力，应急预案周全，得10分； 2.工期承诺明确，有基本的进度计划，保证措施基本可行，得7分； 3.有工期承诺和简单的进度计划，但保证措施不够具体，得5分； 4.无明确的进度计划或保证措施，得3分； 5.无安排计划得0分。 | 10 |
|  | 质量及安全 全保证措 施 | 1.质量目标明确（如承诺达到合格及以上标准），质量控制体系健全，检验手段明确。安全管理体系完善，针对电路改造、高空作业等危险源有专项安全方案和应急预案，文明施工措施到位，得10分； 2.有明确的质量和安全目标，体系和措施基本健全，得7分； 3.有质量安全目标和一般性措施，但缺乏针对性，得5分； 4.质量安全措施不健全或存在重大疏漏，得3分； 5.无质量及安全措施，得0分。 | 10 |
| 商务部分（20分） | 类似业绩 | 提供近三年（2022年10月1日起）不低于300万元的房屋修缮或建筑装饰类类似项目业绩，有一项得3分，最高得12分，没有不得分。（提供合同复印件或中标通知书或验收单并加盖单位公章） | 12 |
|  | 项目管理团队 | 1.项目经理除满足资格要求外，提供其担任过类似项目经理的业绩证明的，每项加2分，本项最高加4分； 2.技术负责人：具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称的，得1分；具备高级职称的，得2分； 3.施工员、安全员、质量员：机构配置齐全，且均持有有效的岗位证书，得2分；每缺少一人扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

## 附表四：评审结果汇总表

评审结果汇总表

项目名称：

| 序号 | 比选小组成员姓名 | 供应商名称及得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最终得分 |  |  |  |  |  |
|  | 排名 |  |  |  |  |  |

比选小组全体成员签字：

监督人员签字：年月日

## 附表五：评审意见表

## 评审意见表

项目名称：

比选小组全体成员签字： 监督人员签字：年月日

## 附表五：技术暗标编号确认表

## 技术暗标编号确认表

工程名称：

| 序号 | 暗标编号 | 确认的投标人名称 |
| --- | --- | --- |

比选小组全体成员签字：

监督人员签字：

年月日

# 第五章响应文件格式要求

封面（格式）

__________（项目名称）

响应文件

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权委托代理人：（盖章或签字）

年月日

## 一、响应函

响应函

__________（采购人名称）：

1.我方已充分研究了___________（项目名称）比选文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（￥___________）进行报价，并按合同约定完成本项目及相关服务工作。

2.如果我方中选，我方保证按照合同约定的时间及响应文件承诺的人员、机构及各项资源组建项目机构进驻施工现场，按合同约定的施工范围与相关服务要求在服务期内履行职责。我方同意在从规定的响应文件递交截止时间起____日历天的比选有效期内严格遵守本响应函的各项承诺。在此期限届满之前，本响应函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中选通知书。

3.如果我方中选，我方完全响应比选文件及合同约定的服务内容、履行期限、服务范围等要求。

4.在签署施工合同书之前，你方的中选通知书连同本响应函及响应函附录，对双方具有约束力。

5.我方承诺，我方拟派：（姓名），身份证号：________________，即为比选工作全权委托代理人。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（公章）：___________________________

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

## 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：_____________________________

单位性质：_______________________________

地址：___________________________________

成立时间：___________年_______月_______日

经营期限：_______________________________

姓名：性别：___________年龄：___________职务：_________系_____________________________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商（公章）：

## 日期：______年_____月___日

三、授权委托书

授权委托书

本人___________（姓名）系___________（供应商名称）的法定代表人，现委托___________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商（盖章）：_________________

法定代表人（签字或盖章）：_____________

日期：_______年____月____日

## 四、工程报价明细表：（附件所示）

五、资格证明文件

1.营业执照复印件

2.企业资质证书复印件

3.安全生产许可证复印件

4.项目负责人及主要人员简历表及资格证书复印件

5.提供响应文件递交截止前的“中国执行信息公开网”网站未被列入失信被执行人、“信用中国”“中国政府采购网”网站未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的记录及承诺书原件。（注：时间须在发布比选之后。提供网站查询记录并加盖本单位公章）

6.其他荣誉证书复印件

## 六、供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

（一）本单位具备独立承担民事责任的能力，依法取得有效的营业执照，且在有效期内。

（二）本单位具备建设行政主管部门颁发的相应资质证书：

1.建筑工程施工总承包________级；

2.建筑装修装饰工程专业承包________级；

3.建筑机电安装工程专业承包________级；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）本单位近三年内（2022年10月至今）无骗取中标、严重违约、重大工程质量或安全事故等问题，无被有关部门通报批评或处罚的不良记录。

（七）本单位具备履行本项目所需的人员、设备、技术及管理能力，能够按照比选文件要求完成施工任务。

（八）本单位承诺所提交的所有资料真实、合法、有效，如有虚假，愿承担由此引起的一切法律责任及比选活动中的不利后果，包括但不限于取消参选资格、列入不良记录名单等。

供应商（盖章）：______

日期：年____月____日

## 七、小微企业声明函

附件9小微企业声明函

致：南宁市青少年活动中心

本单位（统一社会信用代码），就参与贵单位组织的青少年舞蹈艺术及国防体适能多功能实践馆项目比选事宜，郑重声明如下：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），我单位属于小型/微型企业，不属于大型、中型企业范畴。

2.本单位为本次比选所提供的企业资质、规模证明材料及相关信息均真实、合法、有效，无任何伪造、篡改或隐瞒情形。

3.若本声明内容与事实不符，本单位自愿放弃本次比选资格，已中选的将无条件接受取消中选资格的处理；同时愿意承担由此给贵单位造成的全部损失，并承担相应的法律责任。

特此声明！

声明单位（盖章）：

## 日期：年月日

八、业绩一览表及项目管理团队情况

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 合同总价 | 使用单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：

须提供近三年内（2022年10月1日至今）类似的项目业绩（需提供合同复印件或中标通知书），并加盖企业公章。

供应商（盖章）：_____________________

日期：______年____月____日

九、实施方案（暗标）

实施方案内容包括但不限于：设计方案、施工方案与技术措施、质量管理体系与保证措施、安全和文明施工保障措施、工程进度计划与保证措施、成品保护和工程保修工作的管理措施等。要求上述几方面的实施方案总页数不得超过60页，需双面打印，具体见第三章第2项响应文件编制中的要求。

供应商（公章）：

日期：年____月____日

## 第六章其他说明

一、供应商需保证所提供资料真实有效，弄虚作假者取消资格；

二、报价有效期：自提交日起90天；

三、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。无论比选结果如何，采购人对上述费用不负任何责任，均由供应商自行承担；

四、本项目不接受联合体比选，不允许转包或违法分包；

五、评审后3个工作日内通知中选单位，未中选单位不予通知，结果公示在本单位宣传栏；

六、中选单位应在收到通知后7个工作日内签订合同；未中选单位不获补偿，文件恕不退还。